**报表开发方案**

**工作任务简介**

###### 1：内容

20个工序记录点(1个工序点包含多个报表文档)

26个报表文档(1个文档可能包含多张单页表)

30张单页报表(需开发30张报表，但可能有的表扬类似)

25张完全不一样的表单

最终：任务30张报表，实际至少需开发25张报表。

###### 2：时间

从7月20日开始预计5个月的开发时间。

预计9月20日开始开发，过去了2个月。

要求完成时间12月20日，还剩3个月(90天)。

**人员安排**

报表开发人员工作计划按前端、后端分工开发，前端只画表格页面，后端写Java逻辑，建数据库表，往表中存取数据等业务逻辑。前端页面30张，有2组类似页面，完全不同的只25张。具体人员工作分配大致余下：

喻卫星：业务分析，数据库建表，后端Java业务逻辑，20张表。另外，集成到目前任务流程中去。

柳叶子：业务分析，数据库建表，后端Java业务逻辑，10张表。另外，Excel导入/导出，报表打印功能。

高 威：需了解业务存取数逻辑，前端页面。20张报表。

牛鹏飞：需了解业务存取数逻辑，前端页面。10张报表。

谌轶鹏：业务分析，辅助设计建立数据库表，建2张表作为模板。

前期，由喻卫星主导开发2张报表作为开发模式的示范，大家一起学习开发过程。

按20张报表时间计算，大约5天一张。